АДМИНИСТРАЦИЯ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 05.07.2023 № 335

г.Аткарск

О внесении изменений в постановление администрации Аткарского муниципального района от 11.10.2022 года № 814 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Аткарского муниципального района Саратовской области, администрация Аткарского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Аткарского муниципального района от 11.10.2022 года № 814 «Об  утверждении  муниципальной   программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности Аткарского  муниципального района на 2023-2025 годы» (с изменениями  в постановлении от 07.12.2022 года  № 955, от 20.02.2023 года № 73) изменения следующего содержания:

- приложение к постановлению администрации Аткарского муниципального района от 11.10.2022 года № 814 «Об  утверждении  муниципальной   программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности Аткарского  муниципального района на 2023-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   исполняющего  обязанности заместителя главы администрации                            А.А. Крякина.

Глава муниципального района                                                    В.В. Елин

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального района От 05.07.2023 № 335 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергосбережение и  повышение  энергетической эффективности Аткарского муниципального района  на 2023-2025 годы»

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | "Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ администрации муниципального района |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления коммунальных услуг. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Повышение надежности механизмов энергосбережения. Снижение доли затрат на энергообеспечение. Обеспечение энергетической безопасности. |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Снижение затрат на энергоресурсы в результате установки энегосберегающего оборудования |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| Всего | 28 574,7 | 12074,7 | 8250,0 | 8250,0 |  |
| бюджет Аткарского муниципального района | 4674,7 | 2174,7 | 1250,0 | 1250,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогноз) | 23900,0 | 9900,0 | 7000,0 | 7000,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | -техническое перевооружение котельных - мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов в Аткарском муниципальном районе являются объекты бюджетной сферы. Большой износ и низкая эффективность использования существующего устаревшего оборудования и коммуникаций приводят к перерасходу тепла, топлива и завышенным затратам на содержание сетей. Недостаточно налажен контроль и учет использования топлива, тепловой и электрической энергии на предприятиях ЖКХ, в бюджетной сфере, в отраслях экономики района. Решать эти проблемы необходимо программным методом. Выполнение мероприятий этой программы станет одним из этапов проведения в жизнь энергосберегающей политики в городе и решении задач повышения энергоэффективности в экономике района. # Котельные в сельских населенных пунктах района эксплуатируются с 1987-1996 годов и подают тепло в сельские школы и в настоящее время практически выработали свой материально-технический ресурс. Износ эксплуатируемого оборудования составляет 80%. Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо в ближайшее время выполнить техническое перевооружение котельных с заменой существующего отопительного оборудования котельной на современное, энергоэффективное с высоким КПД. Внедрение мероприятий проекта позволит сэкономить топливно-энергетические ресурсы и затраты на обслуживание и ремонт устаревшего оборудования котельных в размере 0,9 млн.рублей в год. 2. Основные цели и задачи Программы Целями настоящей Программы являются: обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления коммунальных услуг; обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. Основными задачами настоящей Программы являются: - повышение надежности механизмов энергосбережения, - снижение доли затрат на энергообеспечение, - - обеспечение энергетической безопасности. 3. Перечень основных программных мероприятий - техническое перевооружение котельных - осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 4. Сроки и этапы реализации Программы Реализация Программы осуществляется в период 2023-2025 годы. 5. Ресурсное обеспечение Программы Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет 28 574,7 т.рублей , в том числе: Из областного бюджета (прогноз) – 23900,00 тыс.руб. из бюджета Аткарского муниципального района – 4674,7 тыс.рублей. 6. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения Организацию выполнения Программы осуществляет администрация Аткарского муниципального района. Общий контроль за исполнением Программы осуществляется отделом ЖКХ. Контроль в части использования бюджетных средств осуществляет управлением финансов администрации. 7. Целевые показатели и прогноз конечных результатов муниципальной программы. 1.Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2. Установка котельного оборудования 3.Демонтаж котельного оборудования

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского  муниципального района   на 2023 -2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый)** | 2023 год | 2024 год | 2025 год | … | год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель №1: Количество объектов, где проведены мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | шт | - | 3 | 2 | 2 | - | 2025 |
| 2 | Показатель №2: Количество установленных энергоэкономичных котлов | шт | - | - | 2 | 2 | - | 2025 |
| 3 | Показатель № 3: Количество объектов, где демонтировано котельное оборудование | шт | - | 1 | - | - | - | 2025 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Аткарского  муниципального района    на 2023 -2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий | 2023 год | 2024год | 2025 год | Всего, источник финансирования (сумма в т.руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятие 1: Техническое перевооружение котельных |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж котельного оборудования | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Отдел ЖКХ администрации Аткарского МР |
| 1.2 | Установка котлов | 0,0 | 1250,0 | 1250,0 | 2500,0 | Отдел ЖКХ администрации Аткарского МР |
|  | Итого | 100,0 | 1250,0 | 1250,0 | 2600,0 |  |
| 2 | Мероприятие 2: Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов систем теплоснабжения и электроснабжения муниципальных учреждений, в том числе по фактически понесенным затратам в рамках энергосервисных мероприятий, по объекту муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Большая Екатериновка Аткарского района Саратовской области (областной бюджет) | 3500,00 | 7000,0 | 7000,0 | 23900,00 | Управление образования Аткарского МР (по согласованию) |
| 2.2 | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов систем теплоснабжения и электроснабжения муниципальных учреждений, в том числе по фактически понесенным затратам в рамках энергосервисных мероприятий, по объекту муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 города Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича (объект - детский сад «Улыбка» Аткарского района) (областной бюджет) | 3200,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов систем теплоснабжения и электроснабжения муниципальных учреждений, в том числе по фактически понесенным затратам в рамках энергосервисных мероприятий, по объекту муниципальное учреждение культуры «Районный культурный центр» (объект – сельский дом культуры села Большая Екатериновка Аткарского района Саратовской области) (областной бюджет) | 3200,00 |  |  |  | Управление культуры и туризма Аткарского МР (по согласованию) |
| 2.4 | Установка модульной котельной для МОУ СОШ с.Сазоново (изготовление ПСД и технологическое присоединение) | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | Управление образования Аткарского МР (по согласованию) |
| 2.5 | Установка модульной котельной для МОУ СОШ с.Иваново-Языковка (изготовление ПСД и технологическое присоединение) | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  |
| 2.6 | Установка модульной котельной для структурного подразделения МОУ СОШ № 8 (детсад «Росинка»), (энергорасчет, энергетическое обследование, изготовление ПСД и технологическое присоединение) | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |  |
| 2.7 | МОУ СОШ с.Барановка , проведение энергетического обследования | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 2.8 | МОУ СОШ п.Тургенево , проведение энергетического обследования | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 2.9 | МОУ СОШ с.Елизаветино , проведение энергетического обследования | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 2.10 | МОУ ООШ № 2 г.Аткарск энергорасчет, энергетическое обследование | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |  |
| 2.11 | МОУ СОШ с.Большая Екатериновка , технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |
| 2.12 | Установка модульной котельной для ЦДК им.Б.Андреева включая теплицу и домик для персонала горпарка (энергорасчет, энергетическое обследование, изготовление ПСД и технологическое присоединение) | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | Управление культуры и туризма Аткарского МР (по согласованию) |
| 2.13 | Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства СДК с. Большая Екатериновка к сети газораспределения | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 74,7 |  |
|  | Итого | 11974,7 | 7000,0 | 7000,0 | 25 974,7 |  |
|  | Всего | 12074,7 | 8250,0 | 8250,0 | 28 574,7 |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района  на 2023-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего | в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Отдел ЖКХ администрации Аткарского муниципального района | всего | 28 574,7 | 12 074,7 | 8250,0 | 8250,0 |
|  |  | бюджет Аткарского муниципального района | 4674,7 | 2174,7 | 1250,0 | 1250,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогноз) | 23900,0 | 9900,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

План-график

реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района  на 2023- 2025 годы»

| № п/п | Наименование (подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события) | Ответственный исполнитель и ответственный работник (должность и ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали-зации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, тыс. руб. | - Финан- - совый год | - Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.МП«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы 2. Основные мероприятие программы: - техническое перевооружение котельных - мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел ЖКХ администрации Аткарского МР | 1. Количество установленных энергоэкономичных котлов – 4 шт 2.Количество объектов, где проведены мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности-7 | 2023 | 2025 | Всего | 2023 | 12074,7 |  |  | 12074,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 8250,0 |  | 1250,0 | 7000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 8250,0 |  | 1250,0 | 7000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Аткарского муниципального района | 2023 | 2174,7 |  |  | 2174,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1250,0 |  | 1250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1250,0 |  | 1250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет (прогноз) | 2023 | 9900,0 | - |  | 9900,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 7000,0 |  |  | 7000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 7000,0 |  |  | 7000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |