АДМИНИСТРАЦИЯ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16.11.2023 № 724

г.Аткарск

О внесении изменений в постановление администрации Аткарского муниципального района от 11.10.2022 года № 814 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Аткарского муниципального района Саратовской области, администрация Аткарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Аткарского муниципального района от 11.10.2022 года № 814 «Об  утверждении  муниципальной   программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности Аткарского  муниципального района на 2023-2025 годы» (с изменениями  в постановлении от 07.12.2022 года  № 955, от 20.02.2023 года № 73, от 14.08.2023 года № 452) изменения следующего содержания:

- - приложение к постановлению администрации Аткарского муниципального района от 11.10.2022 года № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности  Аткарского муниципального района на 2023 - 2025 годы» -  «Паспорт     муниципальной   программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

- приложения №2,3,4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   исполняющего обязанности заместителя главы администрации                            А.А. Крякина.

Первый заместитель главы администрации                                    К.А. Егоров

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального района От 16.11.2023 № 724 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергосбережение и  повышение  энергетической эффективности Аткарского муниципального района  на 2023-2025 годы»

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | "Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ администрации муниципального района |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления коммунальных услуг. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Повышение надежности механизмов энергосбережения. Снижение доли затрат на энергообеспечение. Обеспечение энергетической безопасности. |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Снижение затрат на энергоресурсы в результате установки энегосберегающего оборудования |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| Всего | 28 974,7 | 12474,7 | 8250,0 | 8250,0 |  |
| бюджет Аткарского муниципального района | 5074,7 | 2574,7 | 1250,0 | 1250,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогноз) | 23900,0 | 9900,0 | 7000,0 | 7000,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | -техническое перевооружение котельных - мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов в Аткарском муниципальном районе являются объекты бюджетной сферы. Большой износ и низкая эффективность использования существующего устаревшего оборудования и коммуникаций приводят к перерасходу тепла, топлива и завышенным затратам на содержание сетей. Недостаточно налажен контроль и учет использования топлива, тепловой и электрической энергии на предприятиях ЖКХ, в бюджетной сфере, в отраслях экономики района. Решать эти проблемы необходимо программным методом. Выполнение мероприятий этой программы станет одним из этапов проведения в жизнь энергосберегающей политики в городе и решении задач повышения энергоэффективности в экономике района. # Котельные в сельских населенных пунктах района эксплуатируются с 1987-1996 годов и подают тепло в сельские школы и в настоящее время практически выработали свой материально-технический ресурс. Износ эксплуатируемого оборудования составляет 80%. Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо в ближайшее время выполнить техническое перевооружение котельных с заменой существующего отопительного оборудования котельной на современное, энергоэффективное с высоким КПД. Внедрение мероприятий проекта позволит сэкономить топливно-энергетические ресурсы и затраты на обслуживание и ремонт устаревшего оборудования котельных в размере 0,9 млн.рублей в год. 2. Основные цели и задачи Программы Целями настоящей Программы являются: обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления коммунальных услуг; обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. Основными задачами настоящей Программы являются: - повышение надежности механизмов энергосбережения, - снижение доли затрат на энергообеспечение, - - обеспечение энергетической безопасности. 3. Перечень основных программных мероприятий 1.Техническое перевооружение котельных 2. Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 3.Организационные мероприятия: - выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; - организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации; - информационное обеспечение мероприятий, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 4. Сроки и этапы реализации Программы Реализация Программы осуществляется в период 2023-2025 годы. 5. Ресурсное обеспечение Программы Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет 28 974,7 т.рублей , в том числе: Из областного бюджета (прогноз) – 23900,00 тыс.руб. из бюджета Аткарского муниципального района – 5074,7 тыс.рублей. 6. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения Организацию выполнения Программы осуществляет администрация Аткарского муниципального района. Общий контроль за исполнением Программы осуществляется отделом ЖКХ. Контроль в части использования бюджетных средств осуществляет управлением финансов администрации. 7. Целевые показатели и прогноз конечных результатов муниципальной программы. 1.Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2. Установка котельного оборудования 3.Демонтаж котельного оборудования

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Аткарского  муниципального района    на 2023 -2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | Всего, источник финансирования (сумма в т.руб.) | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 1 | Мероприятие 1: Техническое перевооружение котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж котельного оборудования | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | Отдел ЖКХ администрации Аткарского МР |  |
| 1.2 | Установка котлов | 0,0 | 1250,0 | 1250,0 |  | 2500,0 | Отдел ЖКХ администрации Аткарского МР |  |
|  | Итого | 100,0 | 1250,0 | 1250,0 |  | 2600,0 |  |  |
| 2 | Мероприятие 2: Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов систем теплоснабжения и электроснабжения муниципальных учреждений, в том числе по фактически понесенным затратам в рамках энергосервисных мероприятий, по объекту муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 города Аткарска Саратовской области (объект МОУ-СОШ села Большая Екатериновка (областной бюджет) | 3500,00 | 7000,0 | 7000,0 |  | 23900,00 | Управление образования Аткарского МР (по согласованию) |  |
| 2.2 | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов систем теплоснабжения и электроснабжения муниципальных учреждений, в том числе по фактически понесенным затратам в рамках энергосервисных мероприятий, по объекту муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 города Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича (объект - детский сад «Улыбка» Аткарского района) (областной бюджет) | 3200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов систем теплоснабжения и электроснабжения муниципальных учреждений, в том числе по фактически понесенным затратам в рамках энергосервисных мероприятий, по объекту муниципальное учреждение культуры «Районный культурный центр» (объект – сельский дом культуры села Большая Екатериновка Аткарского района Саратовской области) (областной бюджет) | 3200,00 |  |  |  |  | Управление культуры и туризма Аткарского МР (по согласованию) |  |
| 2.4 | Установка модульной котельной для МОУ- СОШ № 10 города Аткарска Саратовской области ( объект МОУ-СОШ поселка Сазоново Саратовской области) - изготовление ПСД и технологическое присоединение | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | Управление образования Аткарского МР (по согласованию) |  |
| 2.5 | Установка модульной котельной для МОУ- СОШ № 6 города Аткарска Саратовской области (объект МОУ-СОШ с.Иваново-Языковка) - изготовление ПСД и технологическое присоединение | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 |  |  |
| 2.6 | Установка модульной котельной для структурного подразделения МОУ- СОШ № 8 (детсад «Росинка»), -энергорасчет, энергетическое обследование, изготовление ПСД и технологическое присоединение | 325,0 | 0,0 | 0,0 |  | 325,0 |  |  |
| 2.7 | МОУ- СОШ № 10 города Аткарска Саратовской области (объект МОУ СОШ с.Барановка) - -проведение энергетического обследования | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 |  |  |
| 2.8 | МОУ -СОШ № 9 города Аткарска Саратовской области (объект МОУ СОШ с.Земляные Хутора), проведение энергетического обследования | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 |  |  |
| 2.9 | МОУ- СОШ № 3 города Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича (объект детский сад «Улыбка») проведение инженерных изысканий | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 |  |  |
| 2.10 | МОУ- СОШ № 2 города Аткарска Саратовской области (объект МОУ-СОШ села Большая Екатериновка) - энергорасчет, выполнение инженерных изысканий | 120,0 | 0,0 | 0,0 |  | 120,0 |  |  |
| 2.11 | МОУ- СОШ № 3 города Аткарска Саратовской области ( объект МОУ-СОШ с.Большая Екатериновка) - технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 |  |  |
| 2.12 | МОУ- СОШ № 3 города Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича (объект детский сад «Улыбка») технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения | 125,0 | 0,0 | 0,0 |  | 125,0 |  |  |
| 2.13 | Установка модульной котельной для ЦДК им.Б.Андреева включая теплицу и домик для персонала горпарка (энергорасчет, энергетическое обследование, изготовление ПСД и технологическое присоединение) | 398,0 | 0,0 | 0,0 |  | 398 ,0 | Управление культуры и туризма Аткарского МР (по согласованию) |  |
| 2.14 | Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства СДК с. Большая Екатериновка к сети газораспределения | 74,7 | 0,0 | 0,0 |  | 74,7 |  |  |
| 2.15 | СДК с.Елизаветино проведение энергетического обследования | 52,0 | 0,0 | 0,0 |  | 52,0 |  |  |
| 2.16 | Разработка технической документации для допуска в эксплуатацию вновь построенных теплоисточников (модульные котельные) | 400,00 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | Управление образования Аткарского МР (по согласованию) |  |
|  | Итого | 12 374,7 | 7000,0 | 7000,0 |  | 26 374,7 |  |  |
| 3 | Мероприятие 3.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Отдел по вопросам имущественных и земельных отношений администрации Аткарского МР |  |
| 3.2 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Отдел по вопросам имущественных и земельных отношений администрации Аткарского МР, отдел экономического развития администрации Аткарского МР |  |
| 3.3 | Информационное обеспечение мероприятий, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Отдел ЖКХ администрации Аткарского МР |  |
|  | Всего | 12474,7 | 8250,0 | 8250,0 |  | 28 974,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |  |  |  |

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Аткарского  муниципального района    на 2023 -2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего | в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Отдел ЖКХ администрации Аткарского муниципального района | всего | 28 974,7 | 12 474,7 | 8250,0 | 8250,0 |
|  |  | бюджет Аткарского муниципального района | 5074,7 | 2574,7 | 1250,0 | 1250,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогноз) | 23900,0 | 9900,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

План-график

реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района  на 2023- 2025 годы»

| № п/п | Наименование (подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события) | Ответственный исполнитель и ответственный работник (должность и ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали-зации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, тыс. руб. | - Финан- - совый год | - Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.МП«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы 2. Основные мероприятие программы: - техническое перевооружение котельных - мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - организационные мероприятия | Отдел ЖКХ администрации Аткарского МР | 1. Количество установленных энергоэкономичных котлов – 4 шт 2.Количество объектов, где проведены мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности-7 | 2023 | 2025 | Всего | 2023 | 12474,7 |  |  | 12474,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 8250,0 |  | 1250,0 | 7000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 8250,0 |  | 1250,0 | 7000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Аткарского муниципального района | 2023 | 2574,7 |  |  | 2574,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1250,0 |  | 1250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1250,0 |  | 1250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет (прогноз) | 2023 | 9900,0 | - |  | 9900,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 7000,0 |  |  | 7000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 7000,0 |  |  | 7000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |