|  |
| --- |
| GERB_ATK1  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

**От 17.01.2024 № 10**

г.Аткарск

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации Аткарского муниципального района от 29.03.2018 года № 278 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2024 годы»»** |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», Уставом муниципального образования город Аткарск, администрация Аткарского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации Аткарского муниципального района от 29.03.2018 года № 278 «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2024 годы» (с изменениями в постановлении администрации Аткарского муниципального района от 25.03.2019 года № 217, от 26.12.2019 года № 1242, от 28.10.2020 года № 841, от 26.01 2021 года № 51, от 22.08.2022 года № 630, от 11.10.2022 года № 820, от 07.12.2022 года № 954, от 27.01.2023 года № 32,от 10.03.2023 года № 100, от 04.07.2023 года № 318) следующие изменения:

- наименование муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции, а именно «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы»;

- Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района 25.03.2019 года № 217 «Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

- приложения № 1,2,3,8 и 9 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Аткарского муниципального района Саратовской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Крякина.

**Первый заместитель главы администрации К.А. Егоров**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение к постановлению**  **администрации муниципального**  **района**  **От 17.01.2024 № 10** |

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| - | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; |
| - | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. № 114 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел ЖКХ администрации Аткарского муниципального района, МУ «ЦАХУ органов местного самоуправления Аткарского МР |
| Соисполнители муниципальной программ | - | Организации осуществляющие свою деятельность в сфере строительства и благоустройства |
| - |  |
| Участники муниципальной программы | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Аткарского муниципального района |
| - | МУ «ЦАХУ органов местного самоуправления Аткарского муниципального района |
|  | - |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |  |
| - |  |
| Цели муниципальной программы | - | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Аткарск |
| Задачи муниципальной программы | - | обеспечение формирования единого облика муниципального образования; |
|  | обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования город Аткарск |
|  | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Аткарска |
| - | повышение уровня благоустройства общественных территорий города Аткарска |
| - | повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города Аткарска |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, 73 ед.; |
| - | увеличение количества благоустроенных общественных территорий, 10 ед.;  увеличение количества благоустроенных тротуаров- 37 ед;  выполнение мероприятий в рамках проекта «КЛАССная улица» - Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды  выполнение мероприятий в рамках проекта «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» - Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды |
| - | увеличение доли заинтересованных лиц, граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории города Аткарска ,10 % |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - | 2018-2030 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы всего (прогноз), в том числе: | - | 360 876,934 т. руб. |
| бюджет муниципального образования город Аткарск 2018-2019 годы (софинансирование) | - | 164,818 т.руб. |
| бюджет муниципального образования город Аткарск (проведение экспертизы, строительный контроль, благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий, мероприятия в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды) 2020-24 годы(прогноз) |  | 70 169,182 т.руб. |
| федеральный бюджет (прогноз) | - | 262 199,016 т.руб. |
| областной бюджет  (прогноз) | - | 28 343,918 т.руб. |
| внебюджетные источники | - | 0,0 т.руб |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - | благоустройство 73 дворовых территорий 112 многоквартирных домов |
| -  - | благоустройство 10 общественных территорий  благоустройство территорий -37 ( ремонт тротуаров) |
| -    - | Благоустройство ул.Советской в рамках проекта «КЛАССная улица»  Благоустройство ул. Чапаева и Вокзальной площади в рамках проекта «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» |
| - | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Аткарска не менее, чем на 10%. |

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы,  наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | 2028 год | 2029  год | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий/ МКД (областной бюджет) | ед. | 4/8 | 5/9 | 4/9 | 1/1 | 1/1 | 8/11 | 4/6 | 8/11 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/8 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий/ МКД (местный бюджет) | ед. | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 1/2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных территорий – тротуаров ( областной бюджет) | ед | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выполнение проекта «КЛАССная улица | ед. |  |  |  | 1 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выполнение проекта «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» | ед |  |  |  |  |  | 1 | |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Участники муниципальной программы | Сроки реализации | |  |  |
| Начало реализации | Окончание реализации | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия | Связь с целевыми индикаторами и показателями Программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Основное мероприятие № 1 Реализация программ формирования современной городской среды | | | | | |
| 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г.Аткарска» | | | | | |
| 1.1.1.Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2030 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| 1.1.2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, разработка проектно-сметной документации, | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2030 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| 1.1.3. Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел по вопросам земельных и имущественных отношений | 2017 | 2017 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| 1.2 «Благоустройство общественных территорий г.Аткарска» | | | | | |
| 1.2.1 Проведение работ по благоустройству общественных территорий | Отдел жилищно-коммунального хозяйства; управление культуры. | 2018 | 2030 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| 1.2.2. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, разработка проектно-сметной документации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства; управление культуры | 2018 | 2030 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| 1.2.3.Проведение инвентаризации общественных территорий | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел по вопросам земельных и имущественных отношений, управление культуры | 2017 | 2017 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| Основное мероприятие № 2 Проведение экспертизы сметной документации | | | | | |
| 2.1 Проведение экспертизы сметной документации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2030 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| Основное мероприятие № 3 Осуществление строительного контроля за выполнением работ | | | | | |
| 3.1 Осуществление строительного контроля за выполнением работ | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2030 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| Основное мероприятие № 4 Благоустройство дворовых территорий МКД. | | | | | |
| 4.1 Благоустройство дворовых территорий МКД | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2020 | 2030 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| Основное мероприятие № 5 Благоустройство общественных территорий | | | | | |
| 5.1.Проведение работ по иженерно-геодезическим изысканиям | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2023 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| 5.2.Разработка дизайн-проекта по благоустройству общественной территории в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2023 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| 5.3. Разработка документации для благоустройства центральных улиц города ( ул.Чапаева и участков улиц Ленина и Пушкина) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | 2023 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| 5.4. Разработка рабочей документации на архитектурные решения на объекты благоустройства в соответствии с Концепцией благоустройства улицы Советской города Аткарска Саратовской области «КЛАССная улица». | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | 2022 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| Основное мероприятие № 6 Реализация мероприятий по благоустройству территорий за счет средств областного бюджета | | | | | |
| 6.1 Реализация мероприятий по благоустройству территорий | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2023 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика тротуаров | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| 6.1.1 Ремонт пешеходных зон и тротуаров | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2023 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика тротуаров | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| Основное мероприятие № 7. «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды» | | | | | |
| 7.1. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству улицы Советская в рамках проекта «КЛАССная улица»; | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2022 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| 7.2. Реализация проекта благоустройства «КЛАССная улица» | МУ «Централизованное административно-хозяйственное управление органов местного самоуправления Аткарского муниципального района | 2022 | 2023 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| 7.3 Разработка дизайн-проекта «Благоустройство ул. Чапаева и Вокзальной площади | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | 2023 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| 7.4 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство ул. Чапаева и Вокзальной площади | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | 2023 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| 7.5 Выполнение инженерных изысканий для разработки проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство ул. Чапаева и Вокзального площади | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | 2023 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |
| 7.6. Реализация проекта благоустройства «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» | МУ «Централизованное административно-хозяйственное управление органов местного самоуправления Аткарского муниципального района | 2024 | 2024 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении №1 к Программе |

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансирования,  всего (тыс.руб) | В том числе по годам реализации (тыс.руб) | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | всего по программе | всего | 360 876,934(прогноз) | 7712,343 | 8996,556 | 10002,61 | 35061,165 | 124 017,91 | 32 321,455 | 110 805,661 | 31959,234 |
| федеральный бюджет (реализация программы формирование современной городской среды) | 84238,121  (прогноз) | 6727,699 | 8582,617 | 9584,018 | 3278,737 | 2940,0 | 9 800,00 | 12495,0 | 30830,05 |
| областной бюджет (реализация программы формирование современной городской среды) | 27 413,357  (прогноз) | 831,513 | 175,155 | 195,592 | 20 066,913 | 60,0 | 5200,00 | 255,0 | 629,184 |
| Местный бюджет (софинансирование) | 164,818 | 76,356 | 88,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет (проведение экспертизы, строительный контроль, благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий, создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды | 70169,182 | 76,775 | 150,322 | 223,000 | 11715,515 | 38 117,91 | 14 385,66 | 5000,0 | 500,0 |
| Федеральный бюджет (создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды) | 177960,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82900,0 | 2935,795 | 92125,1 | 0 |
| Областной бюджет (создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды) | 930,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,561 | 0 |
| Мероприятие № 1 Реализация программ формирования современной городской среды | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | всего | 86816,296  (прогноз) | 7635,568 | 8846,234 | 9779,61 | 3345,65 | 3000,0 | 10000,0 | 12750,0 | 31459,234  (прогноз) |
| федеральный бюджет | 84238,121  (прогноз) | 6727,699 | 8582,617 | 9584,018 | 3278,737 | 2940,0 | 9800,00 | 12495,0 | 30830,05  (прогноз) |
| областной бюджет | 2413,355  (прогноз) | 831,513 | 175,155 | 195,592 | 66,913 | 60,0 | 200,00 | 255,0 | 629,184  (прогноз) |
| Местный бюджет (софинансирование) | 164,818 | 76,356 | 88,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г.Аткарска» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | всего | 51506,362  (прогноз) | 5807,377 | 5978,649 | 6831,622 | 468,181 | 523,98 | 6 275, 939 | 4161,38 | 21459,234  (прогноз) |
| федеральный бюджет (прогноз) | 49843,294 (прогноз) | 5116,879 | 5800,486 | 6694,990 | 458,817 | 513,5 | 6150,42 | 4078,152 | 21030,05  (прогноз) |
| областной бюджет (прогноз) | 1545,208 (прогноз) | 632,424 | 118,377 | 136,632 | 9,364 | 10,48 | 125,519 | 83,228 | 429,184  (прогноз) |
| Местный бюджет (софинансирование) | 117,86 | 58,074 | 59,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий г.Аткарска» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | всего | 35309,934 (прогноз) | 1828,191 | 2867,585 | 2947,988 | 2877,469 | 2476,02 | 3724,061 | 8588,62 | 10000,0  (прогноз) |
| федеральный бюджет (прогноз) | 34394,827 (прогноз) | 1610,82 | 2782,131 | 2889,028 | 2819,92 | 2426,5 | 3649,58 | 8416,848 | 9800,0  (прогноз) |
| областной бюджет (прогноз) | 868,149 (прогноз) | 199,089 | 56,778 | 58,960 | 57,549 | 49,52 | 74,481 | 171,772 | 200,0  (прогноз) |
| Местный бюджет (софинансирование) | 46,958 | 18,282 | 28,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие  № 2 Проведение экспертизы сметной документации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства; | местный бюджет | 795,616 | 41,6 | 78,339 | 150,00 | 53,916 | 21,761 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Мероприятие  № 3 Осуществление строительного контроля за выполнением работ | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | местный бюджет | 823,662 | 35,175 | 71,983 | 73,00 | 19,095 | 24,409 | 200,00 | 200,00 | 200,0 |
| Мероприятие  № 4 Благоустройство дворовых территорий МКД | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | местный бюджет | 5952,504 | 0 | 0 | 0,0 | 4502,504 | 1000,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Мероприятие  №5  Благоустройство общественных территорий | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | местный бюджет | 2852,2 | 0 | 0 | 0 | 2340,0 | 512,2 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие № 6 Реализация мероприятий по благоустройству территорий за счет средств областного бюджета | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Областной бюджет | 25 000,0 | 0 | 0 | 0 | 20 000,0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие № 7. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды | МУ «ЦАХУ органов местного самоуправления Аткарского муниципального района», отдел жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 235700,861 |  |  |  | 4800,0 | 116523,745 | 16 821,455 | 97555,661 | 0 |
| Федеральный бюджет | 176960,895 |  |  |  |  | 82900,00 | 2935,795 | 92125,1 | 0 |
| Областной бюджет | 930,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,561 | 0 |
| Местный бюджет МО г.Аткарск | 20575,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10799,599 | 5275,601 | 4500,0 | 0 |
| Местный бюджет Аткарского МР | 39170,0 | 0 | 0 | 0 | 4800,0 | 25759,941 | 8610,059 | 0 | 0 |

**Приложение № 8 к муниципальной программе**

Адресный перечень дворовых территорий, включенных в Программу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Год выполнения работ | Стоимость работ  (т.руб. |
| 1 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Ленина, д.197 А, подъезд к дворовой территории | 2018 | 1029,526 |
| 2 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Пушкина д. 41, ул.Коммунистическая, д.52, подъезд к дворовой территории | 2018 | 1555,304 |
| 3 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.30 лет Победы д. 44, ул.Октябрьская, д.37, подъезд к дворовой территории | 2018 | 1474,659 |
| 4 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Гоголя 20 и22, ул.Талалихина, д.6, подъезд к дворовой территории | 2018 | 1747,888 |
| 5 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Чапаева, д. 112 и 114, подъезд к дворовой территории | 2019 | 1391,250 |
| 6 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Советская д. 80, ул.Советская, д.78, ул.Революционная, д.41 подъезд к дворовой территории | 2019 | 2400,937 |
| 7 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Бубнова, д. 36/40, ул.Бубнова, д.34 подъезд к дворовой территории | 2019 | 970,518 |
| 8 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Ленина, д.197, подъезд к дворовой территории | 2019 | 645,247 |
| 9 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Тимирязева, д.24, подъезд к дворовой территории | 2019 | 570,697 |
| 10 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Пушкина, д. 62, ул.Рабочая, д.79, подъезд к дворовой территории | 2020 | 901,224 |
| 11 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.30 лет Победы д. 7, ул.30 лет Победы, д.9, ул.Тургенева, д.20, ул.Талалихина, д.1 подъезд к дворовой территории | 2020 | 3553,988 |
| 12 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Пушкина, д. 60, ул.Чапаева, д.58, подъезд к дворовой территории | 2020 | 1576,746 |
| 13 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Ленина, д.78, подъезд к дворовой территории | 2020 | 799,664 |
| 14 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Тимирязева, д.28 подъезд к дворовой территории | 2021 | 468,181 |
| 16 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Революционная, д. 88 и 90, ул.Пушкина, д.58, подъезд к дворовой территории | 2021 | 2885,37 |
| 17 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Локомотивная, д.30 и 32, ул.Серова, д.17,подъезд к дворовой территории | 2021 | 1700,63 |
| 18 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Чапаева, д. 104, подъезд к дворовой территории | 2022 | 523,98 |
| 19 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Локомотивная, д.15,13, подъезды к дворовой территории | 2022 | 1000,00 |
| 20 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Локомотивная, д.5 и 7, подъезд к дворовой территории | 2023 | 1496,134 |
| 21 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Талалихина, д. 2 и 4, подъезд к дворовой территории | 2023 | 1245,617 |
| 22 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Гоголя, д.9, подъезд к дворовой территории | 2023 | 375,742 |
| 23 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Локомотивная, д.17, подъезд к дворовой территории | 2023 | 970,358 |
| 24 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Гончарова, д.30, Тимирязева 25 подъезд к дворовой территории | 2023 | 785,801 |
| 25 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Советская, д.60, подъезд к дворовой территории | 2023 | 491,325 |
| 26 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Советская, д.58, подъезд к дворовой территории | 2023 | 228,533 |
| 27 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Пушкина, д.87, подъезд к дворовой территории | 2023 | 682,428 |
| 28 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Чапаева, д.85, Вокзальный проезд, д.1, подъезд к дворовой территории | 2024 | 812,77 |
| 29 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Ленина, д.213, подъезд к дворовой территории | 2024 | 925,65 |
| 30 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Серова, д.11, подъезд к дворовой территории | 2024 | 1781,94 |
| 31 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Железнодорожная, д.33 и 35, подъезд к дворовой территории | 2024 | 641,02 |
| 32 | Аткарский р-н, г.Аткарск, Вокзальный проезд, д.3,5, подъезд к дворовой территории | 2025 | 729,0 |
| 33 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Тимирязева, д.21, подъезд к дворовой территории | 2025 | 979,82 |
| 34 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Чапаева, д.87, Вокзальный проезд, д.2 и4, подъезд к дворовой территории | 2025 | 1606,79 |
| 35 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Ленина, д.114, подъезд к дворовой территории | 2025 | 695,15 |
| 36 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Волгоградская , д.77, подъезд к дворовой территории | 2025 | 544,08 |
| 37 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Бубнова, д.32, подъезд к дворовой территории | 2025 | 456,15 |
| 38 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Бубнова, д.30, подъезд к дворовой территории | 2025 | 333,86 |
| 39 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Ленина, д.35, подъезд к дворовой территории | 2025 | 227,48 |
| 40 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Рабочая, д.73 и 77, подъезд к дворовой территории | 2026 | 816,2 |
| 41 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Рабочая, д.71,69 и 67, подъезд к дворовой территории | 2026 | 1179,15 |
| 42 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Советская, д.56, подъезд к дворовой территории | 2026 | 466,36 |
| 43 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Советская, д.54, подъезд к дворовой территории | 2026 | 391,73 |
| 44 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Советская, д.63, подъезд к дворовой территории | 2026 | 427,25 |
| 45 | Аткарский р-н, г.Аткарск, территория СХТ , д.22 и 26, подъезд к дворовой территории | 2026 | 1026,26 |
| 46 | Аткарский р-н, г.Аткарск, территория СХТ , д.11, подъезд к дворовой территории | 2026 | 835,25 |
| 47 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Аткарская, д.3, подъезд к дворовой территории | 2027 | 550,744 |
| 48 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Аткарская, д.4, подъезд к дворовой территории | 2027 | 153,42 |
| 49 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Верхне-Красавская, д.1, подъезд к дворовой территории | 2027 | 357,7 |
| 50 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Вишневая, д.2, подъезд к дворовой территории | 2027 | 316,3 |
| 51 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Вольская, д.52, подъезд к дворовой территории | 2027 | 465,92 |
| 52 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Гончарова, д.32, подъезд к дворовой территории | 2027 | 338,67 |
| 53 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Гончарова, д.34, ул.Тимирязева, д.29, подъезды к дворовой территории | 2027 | 713,93 |
| 54 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Железнодорожная, д.45, подъезд к дворовой территории | 2027 | 829,79 |
| 55 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Локомотивная, д.16, подъезд к дворовой территории | 2028 | 783,38 |
| 56 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Новая, д.2, подъезд к дворовой территории | 2028 | 344,28 |
| 57 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Рабочая, д.28, подъезд к дворовой территории | 2028 | 275,84 |
| 58 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Советская, д.100, подъезд к дворовой территории | 2028 | 386,25 |
| 59 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Тимирязева, д.15, подъезд к дворовой территории | 2028 | 318,05 |
| 60 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Тимирязева, д.27, подъезд к дворовой территории | 2028 | 261,29 |
| 61 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Чернышевского, д.29, подъезд к дворовой территории | 2029 | 172,21 |
| 62 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Чернышевского, д.31, подъезд к дворовой территории | 2029 | 158,98 |
| 63 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Чапаева, д.94 и 96, подъезд к дворовой территории | 2029 | 1064,72 |
| 64 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Советская, д.32, подъезд к дворовой территории | 2029 | 354,18 |
| 65 | Аткарский р-н, г.Аткарск, Волгоградский проезд, д.28, подъезд к дворовой территории | 2029 | 368,0 |
| 66 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Бубнова , д.38, ул.Кольцова , д.25 подъезд к дворовой территории | 2029 | 343,7 |
| 67 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Коммунистическая , д.2, ул.Советская , д.93 подъезд к дворовой территории | 2030 | 502,6 |
| 68 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Пушкина, д.85, подъезд к дворовой территории | 2030 | 251,4 |
| 69 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Саратовская, д.29, подъезд к дворовой территории | 2030 | 236,26 |
| 70 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Серова, д.19, подъезд к дворовой территории | 2030 | 230,59 |
| 71 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Советская, д.111, подъезд к дворовой территории | 2030 | 258,24 |
| 72 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Советская, д.113 и 115, подъезд к дворовой территории | 2030 | 455,26 |
| 73 | Аткарский р-н, г.Аткарск, ул.Советская, д.65, подъезд к дворовой территории | 2030 | 255,0 |
|  | Итого |  | 57092,361 |

**Приложение № 9 к муниципальной программе**

Адресный перечень общественных территорий, включенных в Программу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Стоимость выполнения работ (т.руб) | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Городской парк культуры и отдыха |  | 1067,695 | 1815,564 | 1885,546 | 850,0 | 1744,2 | 2200,00 |
| 2 | Бульвар на ул.В.Макеевой | 1828,191 | 1799,809 |  |  |  |  |  |
| 3 | Сквер на привокзальной площади |  |  | 811,424 |  |  |  |  |
| 4 | Сквер на улице Гоголя |  |  | 321,0 |  |  |  |  |
| 5 | Территория ДЮСШ |  |  |  | 404,327 |  |  |  |
| 6 | Сквер у памятника Ленину (ул.Гоголя) |  |  |  | 587,596 |  |  |  |
| 7 | Территория у "Культурно-просветительского центра досуга и кино им.Б.Андреева" |  |  |  |  | 1626,02 |  |  |
| 8 | Центральная площадь |  |  |  |  |  | 1 979,9 |  |
| 9 | Сквер на улице 30 лет Победы |  |  |  |  |  |  | 6350,0 |
|  | Итого | 1828,191 | 2867,585 | 2947,988 | 2877,469 | 2476,02 | 3724,1 | 8550,0 |

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Год реализации | Стоимость выполнения работ (тыс.руб) | | | |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | "КЛАССная улица" благоустройство ул. Советской г. Аткарска | 2022-23 | 96785,66 | 82 900,0 | 0 | 13885,66 |
| 2 | «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» благоустройство ул.Чапаева и Вокзальной площади | 2024 | 97555,661 | 92125,1 | 930,561 | 4500,00 |
|  | ИТОГО |  | 194341,321 | 175025,1 | 930,561 | 18385,66 |