АДМИНИСТРАЦИЯ

АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20.02.2024 № 83

г.Аткарск

О внесении изменений в постановление администрации Аткарского муниципального района от 15.03.2023 г № 110 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования город Аткарск на 2023-2025 гг.»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях создания условий для повышения качества жизни населения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Аткарского муниципального  района от 15.03.2023 г № 110 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования город Аткарск на 2023-2025 г.г.»» и изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации К.А. Егорова

Глава муниципального района                                                               В.В. Елин

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АТКАРСК НА 2023-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

# муниципальной программы

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АТКАРСК НА 2023-2025 ГОДЫ»

(далее - муниципальная программа)

| Основание для разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление сельского хозяйства администрации муниципального района |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел ЖКХ администрации муниципального района Управление культуры и туризма администрации муниципального района |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | -повышение качества жизни и уровня благосостояния населения; -создание условий, обеспечивающих для населения муниципального образования город Аткарск возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, иметь доступ к развитой спортивной инфраструктуре; -совершенствование спортивной инфраструктуры школы в целях повышения эффективности спортивно-оздоровительной работы и укрепления здоровья обучающихся; -сохранение материальной базы, обновление внешнего вида районного культурного центра. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | -повышение уровня занятости населения; -повышение уровня комплексного обустройства территорий; -улучшение спортивной материально-технической базы школы, повышение уровня физической подготовки школьников; -пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения района, массового и профессионального спорта; -вовлечение и активные занятия физической культурой и спортом молодежи района; -стимулирование творческой активности городского населения |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -увеличение числа жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом; -увеличение охвата детей и подростков, занимающихся в школе физической культурой; -улучшение качества питьевого водоснабжения; -создание эстетического интерьера помещений и доступной среды для инвалидов |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| -федеральный бюджет (прогнозно) | 354564 |  |  | 354564 |
| -областной бюджет (прогнозно) | 7236 |  |  | 7236 |
| -местный бюджет | 26413,4 | 15150 | 11263,4 |  |
| -внебюджетные источники (прогнозно) | 40200 |  |  | 40200 |
| Итого: | 428413,4 | 15150 | 11263,4 | 402000 |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | -доля населения в возрасте от 3 до 79 лет систематически занимающиеся физической культурой и спортом; -уровень обеспеченности населения питьевой водой; -удельный вес общеобразовательных учреждений имеющих спортивные залы; -увеличение числа посещений организации культуры |  |  |  |

### 1. Характеристика текущего состояния Городские территории обладают мощным природным, демографическим и историко-культурным потенциалом. Однако комплекс накопившихся проблем в социально-экономическом, экологическом и демографическом развитии города препятствует его переходу к динамичному устойчивому развитию. Современное состояние существующей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры характеризуется низким качеством существующих объектов, их несоответствием потребностям городского населения, снижением объемов капитальных вложений в создание новых объектов, а также необходимостью замены устаревшего оборудования. В целях повышения привлекательности местности для комфортного проживания и приложения труда необходимо повысить уровень комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в городской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. #### 2. Цели и задачи программы Целями программы являются: -повышение качества жизни и уровня благосостояния населения; -создание условий, обеспечивающих для населения муниципального образования город Аткарск возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, иметь доступ к развитой спортивной инфраструктуре; -совершенствование спортивной инфраструктуры школы в целях повышения эффективности спортивно-оздоровительной работы и укрепления здоровья обучающихся; -сохранение материальной базы, обновление внешнего вида районного культурного центра. Для достижения поставленных целей с учетом объективных потребностей жителей муниципального образования город Аткарск необходимо решить ряд взаимосвязанных задач: -повышение уровня занятости населения; -повышение уровня комплексного обустройства территорий; -улучшение спортивной материально-технической базы школы, повышение уровня физической подготовки школьников; -пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения района, массового и профессионального спорта; -вовлечение и активные занятия физической культурой и спортом молодежи района; - стимулирование творческой активности городского населения. 3. Перечень основных программных мероприятий. 1. Реконструкция стадиона «Локомотив» по адресу: г. Аткарск, ул. Ленина, 183 2. Строительство водозабора по адресу: г. Аткарск, ул. Лермонтова 3. Строительство пристройки (спортивного зала) к МОУ ООШ № 2 по адресу: г. Аткарск, ул. 30 лет Победы, здание 5 4.Капитальный ремонт Муниципального учреждения культуры «Районный культурный центр» по адресу: г. Аткарск, ул. Чапаева, 54 4. Планируемые конечные результаты реализации программы Решение поставленных программой задач обеспечит достижение намеченных целей, будет способствовать росту экономической эффективности муниципального образования город Аткарск. Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета и обеспечению роста экономики. Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство муниципального образования город Аткарск, содействие улучшению жилищных условий. ### 5. Сроки и этапы реализации программы Срок реализации программы - 2023 - 2026 годы. 6. Ресурсное обеспечение Программы Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет 428413,4 тыс. рублей, в том числе: -федеральный бюджет (прогнозно) – 354564,0 тыс. рублей; -областной бюджет (прогнозно) – 7 236,0 тыс. рублей; -местный бюджет – 26413,4 тыс. рублей; -внебюджетные источники (прогнозно)– 40 200,0 тыс. рублей. 7. Организация управления реализацией Программы и контроль, за ходом ее выполнения Организацию выполнения Программы осуществляет администрация Аткарского муниципального района. Общий контроль, за исполнением Программы осуществляется управлением сельского хозяйства администрации муниципального района.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие муниципального образования город Аткарск на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Комплексное развитие муниципального образования город Аткарск на 2023-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % | 45 | 55 | 65 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения питьевой водой | % | 65 | 70 | 85 |
| 3 | Удельный вес общеобразовательных учреждений имеющих спортивные залы | % | 90 | 90 | 100 |
| 4 | Увеличение числа посещений организации культуры | % | 75 | 80 | 95 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие муниципального образования город Аткарск на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие муниципального образования город Аткарск на 2023-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятий | 2023, тыс. рублей |  | 2024, тыс. рублей | 2025, тыс. рублей | Всего, источник финансирования, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1: Реконструкция стадиона «Локомотив» по адресу: г. Аткарск, ул. Ленина, 183 |  |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  | 9604 | 9604 |  |
| -областной бюджет (прогнозно) |  |  |  | 196 | 196 |  |
| -местный бюджет | 2400 |  | 1955 |  | 4355 |  |
| -внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  | 40200 | 40200 |  |
| Мероприятие 2: Строительство водозабора по адресу: г. Аткарск, ул. Лермонтова |  |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  | 245000 | 245000 |  |
| -областной бюджет (прогнозно) |  |  |  | 5000 | 5000 |  |
| -местный бюджет | 9400 |  | 6981,4 |  | 16381,4 |  |
| -внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3: Строительство пристройки (спортивный зал) к МОУ ООШ № 2 по адресу: г. Аткарск, ул. 30 лет Победы, здание 5 |  |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  | 49000 | 49000 |  |
| -областной бюджет (прогнозно) |  |  |  | 1000 | 1000 |  |
| -местный бюджет | 1850 |  | 1825 |  | 3675 |  |
| -внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4: Капитальный ремонт Муниципального учреждения культуры «Районный культурный центр» по адресу: г. Аткарск, ул. Чапаева, 54 |  |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  | 50960 | 50960 |  |
| -областной бюджет (прогнозно) |  |  |  | 1040 | 1040 |  |
| -местный бюджет | 1500 |  | 502 |  | 2002 |  |
| -внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие муниципального образования город Аткарск на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Комплексное развитие муниципального образования город Аткарск на 2023-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы Финанси- рования, всего | в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования город Аткарск на 2023-2025 годы» | Управление сельского хозяйства администрации Аткарского муниципального района | Объем финансирования всего, в т.ч. за счет средств: | 428413,4 | 15150 | 11263,4 | 402000,0 |
|  |  | -федеральный бюджет (прогнозно) | 354564,0 |  |  | 354564,0 |
|  |  | -областной бюджет (прогнозно) | 7236,0 |  |  | 7236,0 |
|  |  | -местный бюджет | 26413,4 | 15150 | 11263,4 |  |
|  |  | -внебюджетные источники (прогнозно) | 40200,0 |  |  | 40200,0 |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Комплексное развитие муниципального образования город Аткарск на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

План-график

реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие муниципального образования город Аткарск на 2023-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование (подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события) | Ответственный исполнитель и ответственный работник (должность и ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, тыс. руб. | - Объем финансового обеспечения - (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования город Аткарск на 2023-2026 годы» | Управление сельского хозяйства администрации Аткарского муниципального района | -увеличение числа жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом; -увеличение охвата детей и подростков, занимающихся в школе физической культурой; -улучшение качества питьевого водоснабжения; -создание эстетического интерьера помещений и доступной среды для инвалидов | 2023 | 2026 | Объем финансирования всего, в т.ч. за счет средств: | 15150,0 | 11263,4 | 402000,0 |
|  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет (прогнозно) |  |  | 354564,0 |
|  |  |  |  |  |  | -областной бюджет (прогнозно) |  |  | 7236,0 |
|  |  |  |  |  |  | -местный бюджет | 15150,0 | 11263,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | -внебюджетные источники (прогнозно) |  |  | 40200,0 |