АДМИНИСТРАЦИЯ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27.02.2024 № 102

г.Аткарск

О внесении изменений в постановление администрации Аткарского муниципального района от 21.09.2023 года № 570 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района»»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Аткарского муниципального района Саратовской области, администрация Аткарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Аткарского муниципального района от 21.09.2023 года № 570 «Об  утверждении  муниципальной   программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности Аткарского  муниципального района» изменения следующего содержания:

- приложение к постановлению администрации Аткарского муниципального района от 21.09.2023 года № 570 «Об  утверждении  муниципальной   программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности Аткарского  муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации муниципального района А.А. Крякина.

Глава муниципального района                                                                 В.В. Елин

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального района От 27.02.2024 № 102 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергосбережение и  повышение  энергетической эффективности Аткарского муниципального района»

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | "Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ администрации муниципального района |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности (по согласованию) |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления коммунальных услуг. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Повышение надежности механизмов энергосбережения. Снижение доли затрат на энергообеспечение. Обеспечение энергетической безопасности. |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Снижение затрат на энергоресурсы в результате установки энегосберегающего оборудования |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| Всего | 3750,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 |  |
| бюджет Аткарского муниципального района | 3750,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | -техническое перевооружение котельных - мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом. Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов в Аткарском муниципальном районе являются объекты бюджетной сферы. Большой износ и низкая эффективность использования существующего устаревшего оборудования и коммуникаций приводят к перерасходу тепла, топлива и завышенным затратам на содержание сетей. Недостаточно налажен контроль и учет использования топлива, тепловой и электрической энергии на предприятиях ЖКХ, в бюджетной сфере, в отраслях экономики района. Решать эти проблемы необходимо программным методом. Выполнение мероприятий этой программы станет одним из этапов проведения в жизнь энергосберегающей политики в городе и решении задач повышения энергоэффективности в экономике района. # Котельные в сельских населенных пунктах района эксплуатируются с 1987-1996 годов и подают тепло в сельские школы и в настоящее время практически выработали свой материально-технический ресурс. Износ эксплуатируемого оборудования составляет 80%. Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо в ближайшее время выполнить техническое перевооружение котельных с заменой существующего отопительного оборудования котельной на современное, энергоэффективное с высоким КПД. Внедрение мероприятий проекта позволит сэкономить топливно-энергетические ресурсы и затраты на обслуживание и ремонт устаревшего оборудования котельных в размере 1,6 млн.рублей в год. 2. Основные цели и задачи Программы Целями настоящей Программы являются: обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления коммунальных услуг; обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. Основными задачами настоящей Программы являются: - повышение надежности механизмов энергосбережения, - снижение доли затрат на энергообеспечение, - - обеспечение энергетической безопасности. - 3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы. - Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: - техническое перевооружение котельных (установка котельного оборудования) - мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной программы -снижение затрат на энергоресурсы в результате установки энегосберегающего оборудования Сроки и этапы реализации Программы. Реализация Программы осуществляется в период 2024-2026 годы. 5. Перечень основных программных мероприятий - техническое перевооружение котельных - осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 6. Финансовое обеспечение реализации Программы Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет 3750,0 т.рублей , в том числе: из бюджета Аткарского муниципального района – 3750,0 тыс.рублей. 7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы С целью минимизации рисков необходимо осуществлять эффективный мониторинг реализации муниципальной программы, координацию взаимодействия исполнителей и участников муниципальной программы, внесение своевременных корректировок в муниципальную программу. 8. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения Организацию выполнения Программы осуществляет администрация Аткарского муниципального района. Общий контроль за исполнением Программы осуществляется отделом ЖКХ. Контроль в части использования бюджетных средств осуществляет управлением финансов администрации

.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района» |
| --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского  муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый)** | 2024 год | 2025 год | 2026 год | … | год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель №1: Количество объектов, где проведены мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | шт | - | 4 | 2 | 2 | - | 2026 |
| 2 | Показатель №2: Количество объектов, где проведены мероприятия по техническому перевооружению котельных (установка котельного оборудования) | шт | - | 1 | 1 | 1 | - | 2026 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района» |
| --- | --- |

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Аткарского  муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего, источник финансирования (сумма в т.руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятие 1: Техническое перевооружение котельных |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение (поставка) котельного оборудования | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | Отдел ЖКХ администрации Аткарского района |
|  | Итого | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |  |
| 2 | Мероприятие 2: Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (местный бюджет) | 0,00 | 1000,0 | 1000,00 | 2000,00 | Отдел ЖКХ администрации Аткарского района |
| 2.2 | Установка модульной котельной для МОУ- СОШ № 10 города Аткарска Саратовской области ( объект МОУ-СОШ поселка Сазоново Саратовской области) - изготовление ПСД и технологическое присоединение | 337,0 | 0 | 0 | 337,0 | Управление образования Аткарского МР (по согласованию) |
| 2.3 | Установка модульной котельной для МОУ- СОШ № 6 города Аткарска Саратовской области (объект МОУ-СОШ с.Иваново-Языковка) - изготовление ПСД и технологическое присоединение | 286,0 | 0 | 0 | 286,0 |  |
| 2.4 | Установка модульной котельной для структурного подразделения МОУ- СОШ № 8 (детсад «Росинка»), - технологическое присоединение | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 2.5 | Установка модульной котельной для МОУ- СОШ № 2 города Аткарска Саратовской области - энергетическое обследование | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
| 2.6 | Установка модульной котельной для ЦДК им.Б.Андреева включая теплицу и домик для персонала горпарка - энергетическое обследование | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | Управление культуры и туризма Аткарского МР (по согласованию) |
| 2.7 | Установка модульной котельной для СДК с.Елизаветино проведение энергетического обследования, технологическое присоединение | 177,0 | 0 | 0 | 177,0 |  |
| 2.8 | Выполнение действий (работ, мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов систем теплоснабжения и электроснабжения муниципальных учреждений, в том числе по фактически понесенным затратам в рамках энергосервисных мероприятий (областной бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования Аткарского МР (по согласованию) Управление культуры и туризма Аткарского МР (по согласованию) |
|  | Итого | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |  |
|  | Всего | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 3750,0 |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района» |
| --- | --- |

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего | в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Отдел ЖКХ администрации Аткарского муниципального района | всего | 3750,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 |
|  |  | бюджет Аткарского муниципального района | 3750,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района» |
| --- | --- |

План-график

реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района»

| № п/п | Наименование (подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события) | Ответственный исполнитель и ответственный работник (должность и ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали-зации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, тыс. руб. | - Финан- - совый год | - Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.МП«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района 2. Основные мероприятие программы: - техническое перевооружение котельных - мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел ЖКХ администрации Аткарского МР | 1 Количество объектов, где проведены мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности -8 2. Количество объектов, где проведены мероприятия по техническому перевооружению котельных (установка котельного оборудования) -3 | 2024 | 2026 | Всего | 2024 | 1250,0 |  | 250,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1250,0 |  | 250,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 1250,0 |  | 250,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Аткарского муниципального района | 2024 | 1250,0 |  | 250,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1250,0 |  | 250,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 1250,0 |  | 250,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2024 | 0,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |