АДМИНИСТРАЦИЯ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17.04.2024 № 227

г.Аткарск

О внесении изменений в постановление администрации Аткарского муниципального района от 21.09.2023 года № 573 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Аткарск»»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом  муниципального образования город Аткарск Аткарского муниципального района Саратовской области, администрация Аткарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Аткарского муниципального района от 21.09.2023 года № 573 «Об утверждении  муниципальной    программы «Модернизация и ремонт  систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Аткарск»   изменения следующего содержания:

- приложение к постановлению администрации Аткарского муниципального района  (паспорт муниципальной программы) изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации А.А. Крякина.

Глава муниципального района                                                                   В.В. Елин

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального района От 17.04.2024 № 227 |
| --- | --- |

Паспорт

муниципальной программы

«Модернизация и ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Аткарск»

(наименование муниципальной программы)

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | "Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ администрации Аткарского муниципального района |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - повышение эффективности и надежности функционирования внутриквартальных инженерных систем канализации, магистральных водопроводных сетей и теплотрасс; - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; - улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, -обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широко-масштабного внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности экономики, - улучшение социально-бытовых условий жизни населения. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода коммунального комплекса района на энергосберегающий путь развития; - осуществление ремонтных работ инженерных сетей - использование современных материалов -обеспечение финансового оздоровления предприятий коммунального хозяйства -повышение надежности топливо- и энергообеспечения; -снижение внутреннего потребления энергоресурсов за счет энергосбережения на 3 - 5% ежегодно. |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | В результате проведенного ремонта приведение в надлежащее рабочее состояние участков внутриквартальных канализационных коллекторов, участков водопроводов и теплотрасс, что позволит обеспечить население более качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | 2700,0 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| бюджет муниципального образования город Аткарск района | 2700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - модернизация и ремонт систем водоснабжения и теплоснабжения - модернизация и ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов в Аткарском  муниципальном районе  являются объекты бюджетной сферы. Большой износ и низкая эффективность использования существующего устаревшего оборудования и коммуникаций приводят к перерасходу тепла, топлива, воды  и завышенным затратам на содержание сетей.

Неблагоприятное состояние водопроводно-канализационного хозяйства и систем теплоснабжения обусловлено неэффективной системой управления, неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, высокой степенью износа основных  фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями воды. Количество повреждений в расчете на 1 км сети в год составляет 2-3 . Ежегодная замена трубопроводной сети составляет 0,3-0,5 % от общей протяженности сети, вместо 5-6 % , требуемых для надежной работы.  В настоящее время планово-предупредительный ремонт уступил место вынужденным аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.

Но, в настоящее время эти сети обладают высокой степенью износа и требуют незамедлительного ремонта, а в отдельных случаях замены участков трубопроводов.

Настоящая Программа разработана для решения задач по бесперебойному водоснабжению отдельных районов города Аткарск, где в настоящее время существуют проблемы надлежащего обеспечения населения водой, по ремонту существующих внутриквартальных  канализационных сетей  и теплотрасс муниципального образования город Аткарск.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями муниципальной программы являются:

- повышение эффективности  и надежности функционирования внутриквартальных инженерных систем  канализации  магистральных водопроводных сетей;

- обеспечение  условий  для  снижения издержек   и повышения  качества  предоставления услуг водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве,

-обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широко-масштабного внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности экономики,                                                                                                                                       - улучшение социально-бытовых условий жизни населения.

Основные задачи Программы включают в себя:

- создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода коммунального комплекса района на энергосберегающий путь развития;

- осуществление ремонтных работ инженерных сетей;

- использование современных  материалов;

-обеспечение финансового оздоровления предприятий коммунального  хозяйства

-повышение надежности топливо- и энергообеспечения;

-снижение внутреннего потребления энергоресурсов за счет энергосбережения на 3 - 5% ежегодно.

3. Целевые показатели (индикаторы)  муниципальной программы

Целевые показатели (индикаторы)  муниципальной программы:

-  модернизация и ремонт  систем водоснабжения и теплоснабжения;

-  модернизация и ремонт  систем  водоотведения.

4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации

В результате проведенного ремонта приведение в надлежащее рабочее состояние участков внутриквартальных канализационных коллекторов,   участков   водопроводов и теплотрасс,  что позволит обеспечить население более качественными коммунальными услугами.

Сроки и этапы реализации Программы. Реализация Программы осуществляется в период 2024-2026  годы.

5. Перечень основных программных мероприятий

Основные программные мероприятия:

-  модернизация и ремонт систем водоснабжения и теплоснабжения

- модернизация и ремонт систем  водоотведения.

6. Финансовое  обеспечение реализации Программы

Объем финансового обеспечения на реализацию  программы составляет: 2700,0 т.рублей -        бюджет муниципального образования город Аткарск.

7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

С целью минимизации рисков необходимо осуществлять эффективный мониторинг реализации муниципальной программы, координацию взаимодействия исполнителей и участников муниципальной программы, внесение своевременных корректировок в муниципальную программу.

8. Организация управления реализацией Программы и  контроль  за ходом ее выполнения

Организацию выполнения Программы осуществляет администрация Аткарского муниципального района.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляется отделом ЖКХ. Контроль в части использования бюджетных средств осуществляет управлением финансов администрации.

Ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год уточняются основные показатели по программным мероприятиям, оценочным показателям, составу исполнителей и вносятся соответствующие предложения в Собрание депутатов муниципального образования город Аткарск.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Модернизация и ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Аткарск» |
| --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Модернизация и ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Аткарск»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый)** | первый год реализации программы | второй год реализации программы | третий год реализации программы | год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатель № 1: количество модернизированных и отремонтированных участков водопроводов и теплоснабжения | м | - | 310 | 180 | 180 | 2026 |
|  | Показатель № 2: количество модернизированных и отремонтированных участков канализационного коллектора | м | - | 50 | 130 | 130 | 2026 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Модернизация и ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Аткарск» |
| --- | --- |

Перечень

основных мероприятий муниципальных программы

«Модернизация и ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Аткарск»

| п/п | Наименование мероприятий | 2024 год (т.руб) | 2025год (т.руб) | 2026 год (т.руб) | Всего (т.руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятие 1: Модернизация и ремонт систем водоснабжения и теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение (поставка) труб для теплотрасс к котельной № 15 г.Аткарска | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Отдел ЖКХ администрации Аткарского МР |
| 1.2 | Ремонт участков водопроводов | 0 | 450,0 | 450,0 | 900,0 |  |
|  | Итого | 500,0 | 450,0 | 450,0 | 1400,0 |  |
| 2 | Мероприятие № 2: Модернизация и ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт участков внутриквартальных канализационных коллекторов к многоквартирным домам | 400,0 | 450,0 | 450,0 | 1500,0 | Отдел ЖКХ администрации Аткарского МР |
|  | Итого | 400,0 | 450,0 | 450,0 | 1300,0 |  |
|  | Всего | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2700,0 |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Модернизация и ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Аткарск» |
| --- | --- |

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Модернизация и ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Аткарск»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего | в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Отдел ЖКХ администрации Аткарского муниципального района | всего | 2700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Аткарск | 2700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Модернизация и ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Аткарск» |
| --- | --- |

План-график

реализации муниципальной программы «Модернизация и ремонт  систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Аткарск»

| № п/п | Наименование (подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события) | Ответственный исполнитель и ответственный работник (должность и ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали-зации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, тыс. руб. | - Финан- - совый год | - Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Модернизация и ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Аткарск» 2. Основные мероприятие программы: - модернизация и ремонт систем водоснабжения и теплоснабжения; - модернизация и ремонт систем водоотведения | Отдел ЖКХ администрации Аткарского МР | количество модернизированных и отремонтированных участков водопроводов и теплотрасс – 310м (2024 г) - 180 м ежегодно количество модернизированных и отремонтированных участков канализационного коллектора-50 м - 2024 год, ежегодно-130 м | 2024 | 2026 | Всего | 2024 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования город Аткарск | 2024 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |