АДМИНИСТРАЦИЯ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 06.06.2024 № 306

г.Аткарск

| О внесении изменений в постановление администрации Аткарского муниципального района от 11.10.2022 года № 815 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |  |  |
| --- | --- | --- |

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от 6 октября  2003  года   № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации», Федеральным Законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Саратовской области от 18 ноября 2015 года № 148-ЗСО «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты Саратовской области»,  Уставом Аткарского муниципального района,  администрация Аткарского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Аткарского муниципального района от 11.10.2022 года № 815 «Об  утверждении  муниципальной   программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района   на 2023-2025 годы» (с изменениями в Постановлении от 07.12.2022 года № 958, от 08.02.2023 года № 54, от 10.03.2023 года № 103, от 28.04.2023 года № 189, от 04.07.2023 года № 319, от 05.10.2023 № 609) изменения следующего содержания:

- приложение к постановлению администрации Аткарского муниципального района от 11.10.2022 года № 815 «Об  утверждении  муниципальной   программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района   на 2023-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации   А.А. Крякина.

Глава муниципального района                                                                 В.В. Елин

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального района От 06.06.2024 № 306 |
| --- | --- |

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района  на 2023-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Федеральный закон от 06.10.2003г.№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный Закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ администрации муниципального района |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключения контрактов |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности; - осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами; - обеспечение добросовестной и эффективной конкуренции на рынке работ (услуг) при осуществлении дорожной деятельности; - содействие повышению безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района обеспечит получение следующих результатов: - количество отремонтированных дорог вне границ сельских населенных пунктов 7140 м2 (ежегодно) - количество прогрейдированных грунтовых дорог- 124,5 км ( ежегодно) - механизированная очистка дорог от снега 165,3 км (ежегодно) - количество дорог с выполненным ямочным ремонтом на от асфальтовом покрытии 710 м.кв.(ежегодно) - количество установленных дорожных знаков- 20 шт (ежегодно) - количество приобретенной техники и оборудования – 1 шт ( 2023 год) - протяженность автомобильных дорог в результате достижения целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда Аткарского муниципального района – 1,71 км ( 2023 год) |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы |  |  |  |  |
|  | всего (т.руб) | первый год реализации программы (т.руб) | второй год программы (т.руб) | третий год реализации программы (т.руб) |  |
| Всего | 104728,66202 | 61548,66202 | 21590,0 | 21590,0 |  |
| бюджет Аткарского муниципального района | 104728,66202 | 61548,66202 | 21590,0 | 21590,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - количество отремонтированных дорог вне границ сельских населенных пунктов 7140 м2 (ежегодно) - количество прогрейдированных грунтовых дорог- 124,5 км (ежегодно) - протяженность автомобильных дорог очищенных от снега -165,3 км (ежегодно) - количество дорог с отремонтированным асфальтовым покрытием 710 м.кв (ежегодно) - количество установленных дорожных знаков- 20 шт (ежегодно) - количество приобретенной техники и оборудования – 1 шт ( 2023 год) - протяженность автомобильных дорог в результате достижения целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда Аткарского муниципального района – 1,71 км ( 2023 год) |  |  |  |  |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы Автомобильные дороги местного значения общего пользования в границах Аткарского муниципального района испытывают повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается. Это требует принятия эффективных мер по повышению пропускной способности дорог. Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района. В 2023- 2025 годах предусмотрено исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала, ямочный ремонт асфальтового покрытия, замена дорожных знаков, очистка дорог от снега в зимний период, грейдирование грунтовых дорог, окос обочин дорог и вырубка кустарника. 2. Основные цели и задачи Программы Целями настоящей Программы являются: обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния Основными задачами настоящей Программы являются : - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности; - осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами; - обеспечение добросовестной и эффективной конкуренции на рынке работ (услуг) при осуществлении дорожной деятельности; - содействие повышению безопасности дорожного движения. 3. Перечень основных программных мероприятий 1. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 2.Содержание автомобильных дорог 3. Повышение безопасности дорожного движения 4. Приобретение дорожной техники и оборудования. 5. Достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда Аткарского муниципального района 4. Сроки и этапы реализации Программы Реализация Программы осуществляется в период 2023-2025 годы. 5. Ресурсное обеспечение Программы Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет 104 728 662,02 рубля, в том числе: - бюджет Аткарского муниципального района- 104 728 662,02 рубля. 6. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения Организацию выполнения Программы осуществляет администрация Аткарского муниципального района. Общий контроль за исполнением Программы осуществляется отделом ЖКХ. Контроль в части использования бюджетных средств осуществляет управлением финансов администрации. 7. Целевые показатели и прогноз конечных результатов муниципальной программы Реализация Программы обеспечит получение следующих результатов: - количество отремонтированных дорог вне границ сельских населенных пунктов 7140 м2 (ежегодно) - механизированная очистка дорог от снега – 165,3 км (ежегодно) - количество прогрейдированных грунтовых дорог 124,5 км (ежегодно) - количество дорог с выполненным ямочным ремонтом асфальтового покрытия 710 м.кв (ежегодно) - количество установленных дорожных знаков- 20 шт (ежегодно) - количество приобретенной техники и оборудования – 1 шт ( в 2023 году) - протяженность автомобильных дорог в результате достижения целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда Аткарского муниципального района – 1,71 км ( 2023 год)

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах  Аткарского муниципального района  на 2023-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый)** | текущий год (оценка)*** | первый год реализации программы | второй год реализации программы | третий год реализации | год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель №1: Количество отремонтированных дорог вне границ сельских населенных пунктах | м2 |  |  | 7140 | 7140 | 7140 | 2025 |
| 2 | Показатель №2: Количество автомобильных дорог, очищенных от снега | км |  |  | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 2025 |
| 3 | Показатель №3: Количество автомобильных дорог, выполненным ямочным ремонтом асфальтового покрытия | м2 |  |  | 710 | 710 | 710 | 2025 |
| 4 | Показатель №4: Количество установленных дорожных знаков | шт |  |  | 20 | 20 | 20 | 2025 |
| 5 | Показатель №5: Количество прогрейдированных грунтовых дорог | км |  |  | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 2025 |
| 6 | Показатель № 6: Протяженность автомобильных дорог в результате достижения целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда Аткарского муниципального района | км |  |  | 1,71 | 0 | 0 | 2023 |
| 7 | Показатель № 7 Количество приобретенной техники и оборудования | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | 2023 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района  на 2023 -2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий | 2023 год (т.руб) | 2024год (т.руб) | 2025 год (т.руб) | Всего, источник финансирования (сумма в т.руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятие 1: Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт верхних слоев асфальтового покрытия дорог 710 м2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере дорожного хозяйства. |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог вне границ сельских населенных пунктов 7140 м2 | 20546,09246 | 15150,0 | 15150,0 | 50846,09246 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере дорожного хозяйства. |
|  | Итого | 21546,09246 | 16150,0 | 16150,0 | 53846,09246 |  |
| 2 | Мероприятие 2: Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Механизированная очистка от снега автомобильных дорог вне границ сельских населенных пунктов 108,4 км | 3170,0 | 3170,0 | 3170,0 | 9510,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере дорожного хозяйства. |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог в летний период -124,5 км | 2754,7 | 2120,0 | 2120,0 | 6994,7 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере дорожного хозяйства. |
| 2.3 | Поставка полиграфической продукции ( бланки карт маршрутов, свидетельств об осуществлении перевозок) | 9,0 | 0 | 0 | 9,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере полиграфии |
|  | Итого | 5933,7 | 5290,0 | 5290,0 | 16513,7 |  |
| 3. | Мероприятие 3: Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка дорожных знаков | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере дорожного хозяйства. |
|  | Итого | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |  |
| 4 | Мероприятие 4: Приобретение дорожной техники и оборудования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение дорожной техники и оборудования | 8227,0 | 0 | 0 | 8227,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере поставок дорожной техники |
| 4.2 | Поставка узлов и агрегатов для специализированной техники | 2046,221 | 0 | 0 | 2046,221 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере поставок узлов и агрегатов для специализированной техники |
|  | Итого | 10273,221 | 0 | 0 | 10273,221 |  |
| 5 | Мероприятие 5: Достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда Аткарского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт автомобильных дорог на территории г.Аткарска за счет иных межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету городского поселения | 23645,64856 | 0 | 0 | 23645,64856 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере дорожного хозяйства. |
|  |  | 23645,64856 | 0 | 0 | 23645,64856 |  |
|  | Всего | 61548,66202 | 21590,0 | 21590,0 | 104728,66202 |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах  Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего (т.руб) | в том числе по годам реализации (т.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год | второй год | третий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Отдел ЖКХ администрации Аткарского муниципального района Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере | всего | 104475,66202 | 61548,66202 | 21590,0 | 21590,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Аткарского муниципального района | 104728,66202 | 61548,66202 | 21590,0 | 21590,0 |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

План-график

реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование (подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события) | Ответственный исполнитель и ответственный работник (должность и ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали-зации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, тыс. руб. | - Финан- - совый год | - Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района на 2023-2025 годы» 2. Основные мероприятие программы: - ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, -содержание автомобильных дорог, - повышение безопасности дорожного движения, - приобретение дорожной техники -достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда Аткарского муниципального района | Отдел ЖКХ администрации Аткарского МР | - количество отремонтированных дорог вне границ сельских населенных пунктов 7140 м2 (ежегодно) механизированная очистка дорог от снега – 165,3 км (ежегодно) - количество прогрейдированных грунтовых дорог 124,5 км (ежегодно) - количество дорог с выполненным ямочным ремонтом асфальтового покрытия 710 м.кв (ежегодно) - количество установленных дорожных знаков- 20 шт (ежегодно) - приобретение дорожной техники и оборудования - 1 шт -протяженность автомобильных дорог в результате достижения целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда Аткарского муниципального района – 1,71 км 2023 год)олиграфической продукции ( бланки карт маршрутов, свидетельств об осуществлении перевозок) 00000(2023 год) | 2023 | 2025 | Всего | 2023 | 61548,66202 | 5370,0 | 9370,0 | 41428,66202 | 5380,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 21590,0 | 5390,0 | 5390,0 | 5390,0 | 5420,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 21590,0 | 5390,0 | 5390,0 | 5390,0 | 5420,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Аткарского муниципального района | 2023 | 61548,66202 | 5370,0 | 9370,0 | 41428,66202 | 5380,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 21590,0 | 5390,0 | 5390,0 | 5390,0 | 5420,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 21590,0 | 5390,0 | 5390,0 | 5390,0 | 5420,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |