АДМИНИСТРАЦИЯ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03.07.2024 № 375

г.Аткарск

О внесении изменений в постановление администрации Аткарского муниципального района от 29.03.2018 года № 278 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», Уставом муниципального образования город Аткарск,  администрация Аткарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Аткарского муниципального  района от 29.03.2018 года № 278 «Об утверждении  муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2024 годы» (с изменениями в постановлении администрации Аткарского муниципального района от 25.03.2019 года № 217, от 26.12.2019 года № 1242, от 28.10.2020 года № 841, от 26.01 2021 года № 51, от 22.08.2022 года № 630, от 11.10.2022 года № 820, от 07.12.2022 года № 954, от 27.01.2023 года № 32,от 10.03.2023 года № 100, от 04.07.2023 года № 318, от 17.01.2024 года № 10, от 20.02.2024 года № 84) следующие изменения:

- приложения № 3 и 9  к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям.

2. Настоящее постановление  разместить на официальном сайте   администрации Аткарского муниципального района Саратовской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации   А.А. Крякина.

Глава муниципального района                                                             В.В. Елин

Приложение № 3

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования  город Аткарск на 2018-2030 годы»

| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам реализации (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | всего по программе | всего | 402404,903(прогноз) | 7712,343 | 8996,556 | 10002,61 | 35061,165 | 124 017,91 | 32 321,455 | 152333,63 | 31959,234 |
|  |  | федеральный бюджет (реализация программы формирование современной городской среды) | 84238,121 (прогноз) | 6727,699 | 8582,617 | 9584,018 | 3278,737 | 2940,0 | 9800,00 | 12495,0 | 30830,05 |
|  |  | областной бюджет (реализация программы формирование современной городской среды) | 27 413,357 (прогноз) | 831,513 | 175,155 | 195,592 | 20 066,913 | 60,0 | 5200,00 | 255,0 | 629,184 |
|  |  | Местный бюджет (софинансирование) | 164,818 | 76,356 | 88,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет (проведение экспертизы, строительный контроль, благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий, создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды | 111697,151 | 76,775 | 150,322 | 223,000 | 11715,515 | 38 117,91 | 14 385,66 | 46527,969 | 500,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды) | 177960,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82900,0 | 2935,795 | 92125,1 | 0 |
|  |  | Областной бюджет (создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды) | 930,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,561 | 0 |
| Мероприятие № 1 Реализация программ формирования современной городской среды | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | всего | 86816,296 (прогноз) | 7635,568 | 8846,234 | 9779,61 | 3345,65 | 3000,0 | 10000,0 | 12750,0 | 31459,234 (прогноз) |
|  |  | федеральный бюджет | 84238,121 (прогноз) | 6727,699 | 8582,617 | 9584,018 | 3278,737 | 2940,0 | 9800,00 | 12495,0 | 30830,05 (прогноз) |
|  |  | областной бюджет | 2413,355 (прогноз) | 831,513 | 175,155 | 195,592 | 66,913 | 60,0 | 200,00 | 255,0 | 629,184 (прогноз) |
|  |  | Местный бюджет (софинансирование) | 164,818 | 76,356 | 88,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г.Аткарска» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | всего | 51506,362 (прогноз) | 5807,377 | 5978,649 | 6831,622 | 468,181 | 523,98 | 6 275, 939 | 4923,769 | 21551,854 (прогноз) |
|  |  | федеральный бюджет (прогноз) | 49843,294 (прогноз) | 5116,879 | 5800,486 | 6694,990 | 458,817 | 513,5 | 6150,42 | 4825,294 | 21120,818 (прогноз) |
|  |  | областной бюджет (прогноз) | 1545,208 (прогноз) | 632,424 | 118,377 | 136,632 | 9,364 | 10,48 | 125,519 | 98,475 | 431,036 (прогноз) |
|  |  | Местный бюджет (софинансирование) | 117,86 | 58,074 | 59,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий г.Аткарска» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | всего | 35309,934 (прогноз) | 1828,191 | 2867,585 | 2947,988 | 2877,469 | 2476,02 | 3724,061 | 7826,231 | 10092,62 (прогноз) |
|  |  | федеральный бюджет (прогноз) | 34394,827 (прогноз) | 1610,82 | 2782,131 | 2889,028 | 2819,92 | 2426,5 | 3649,58 | 7669,706 | 9890,048 (прогноз) |
|  |  | областной бюджет (прогноз) | 868,149 (прогноз) | 199,089 | 56,778 | 58,960 | 57,549 | 49,52 | 74,481 | 156,525 | 201,852 (прогноз) |
|  |  | Местный бюджет (софинансирование) | 46,958 | 18,282 | 28,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие № 2 Проведение экспертизы сметной документации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства; | местный бюджет | 795,616 | 41,6 | 78,339 | 150,00 | 53,916 | 21,761 | 150,0 | 114,0 | 150,0 |
| Мероприятие № 3 Осуществление строительного контроля за выполнением работ | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | местный бюджет | 773,662 | 35,175 | 71,983 | 73,00 | 19,095 | 24,409 | 200,00 | 186,00 | 200,0 |
| Мероприятие № 4 Благоустройство дворовых территорий МКД | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | местный бюджет | 5802,504 | 0 | 0 | 0,0 | 4502,504 | 1000,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| Мероприятие №5 Благоустройство общественных территорий | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | местный бюджет | 3052,2 | 0 | 0 | 0 | 2340,0 | 512,2 | 0,00 | 200,0 | 0 |
| Мероприятие № 6 Реализация мероприятий по благоустройству территорий за счет средств областного бюджета | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Областной бюджет | 25 000,0 | 0 | 0 | 0 | 20 000,0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие № 7. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды | МУ «ЦАХУ органов местного самоуправления Аткарского муниципального района», отдел жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 235700,861 |  |  |  | 4800,0 | 116523,745 | 16 821,455 | 139083,63 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 176960,895 |  |  |  |  | 82900,00 | 2935,795 | 92125,1 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 930,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,561 | 0 |
|  |  | Местный бюджет МО г.Аткарск | 20575,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10799,599 | 5275,601 | 4500,0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет Аткарского МР | 80697,969 | 0 | 0 | 0 | 4800,0 | 25759,941 | 8610,059 | 41527,969 | 0 |

Приложение № 9 к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий, включенных в Программу

| № п/п | Адрес общественной территории | Стоимость выполнения работ (т.руб) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Городской парк культуры и отдыха |  | 1067,695 | 1815,564 | 1885,546 | 850,0 | 1744,2 | 1837,217 |
| 2 | Бульвар на ул.В.Макеевой | 1828,191 | 1799,809 |  |  |  |  |  |
| 3 | Сквер на привокзальной площади |  |  | 811,424 |  |  |  |  |
| 4 | Сквер на улице Гоголя |  |  | 321,0 |  |  |  |  |
| 5 | Территория ДЮСШ |  |  |  | 404,327 |  |  |  |
| 6 | Сквер у памятника Ленину (ул.Гоголя) |  |  |  | 587,596 |  |  |  |
| 7 | Территория у "Культурно-просветительского центра досуга и кино им.Б.Андреева" |  |  |  |  | 1626,02 |  |  |
| 8 | Центральная площадь |  |  |  |  |  | 1 979,9 |  |
| 9 | Сквер на улице 30 лет Победы |  |  |  |  |  |  | 5993,014 |
|  | Итого | 1828,191 | 2867,585 | 2947,988 | 2877,469 | 2476,02 | 3724,1 | 7830,231 |

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

| № п/п | Наименование проекта | Год реализации | Стоимость выполнения работ (тыс.руб) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | "КЛАССная улица" благоустройство ул. Советской г. Аткарска | 2022-23 | 96785,66 | 82 900,0 | 0 | 13885,66 |
| 2 | «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» благоустройство ул.Чапаева и Вокзальной площади | 2024 | 139083,63 | 92125,1 | 930,561 | 46027,969 |
|  | ИТОГО |  | 235869,29 | 175025,1 | 930,561 | 59913,629 |