|  | АДМИНИСТРАЦИЯ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е От ___10.09.2025___ № _534_ г. Аткарск |  |
| --- | --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Аткарского муниципального района от 29.03.2018 года № 278 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы»» |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 20 марта 2025 года № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы» (с изменениями), Уставом муниципального образования город Аткарск,  администрация Аткарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Аткарского муниципального  района от 29.03.2018 года № 278 «Об утверждении  муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы» (с изменениями в постановлении администрации Аткарского муниципального района от 25.03.2019 года № 217, от 26.12.2019 года № 1242, от 28.10.2020 года № 841, от 26.01 2021 года № 51, от 22.08.2022 года № 630, от 11.10.2022 года № 820, от 07.12.2022 года № 954, от 27.01.2023 года № 32,от 10.03.2023 года № 100, от 04.07.2023 года № 318, от 17.01.2024 года № 10, от 20.02.2024 года № 84, от 03.07.2024 года № 375, от 11.11.2024 года № 701, от 16.01.2025 года № 10, от 16.04.2025 года № 203, от 20.06.2025 года № 339)   следующие изменения:

- Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального               района 29.03.2018 года № 278 «Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

- приложения №1(2 этап); №2; и №3(2 этап) к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям.

2. Настоящее постановление  разместить на официальном сайте   администрации Аткарского муниципального района Саратовской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Крякина.

Глава муниципального района                                                           В.В. Елин

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района От ___10.09.2025___ № _534_ |
| --- | --- |

- Паспорт муниципальной программы

- «Формирование комфортной  городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы»

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| --- | --- | --- |
|  | - | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; |
|  | - | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. № 114 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел ЖКХ администрации Аткарского муниципального района, МУ «ЦАХУ органов местного самоуправления Аткарского МР |
| Соисполнители муниципальной программ | - | Организации осуществляющие свою деятельность в сфере строительства и благоустройства |
|  | - |  |
| Участники муниципальной программы | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Аткарского муниципального района |
|  | - | МУ «ЦАХУ органов местного самоуправления Аткарского муниципального района |
|  | - |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |  |
|  | - |  |
| Цели муниципальной программы | - | Повышение в полтора раза к 2030 году комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |
| Задачи муниципальной программы | - | обеспечение формирования единого облика муниципального образования; |
|  |  | обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования город Аткарск |
|  |  | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Аткарска |
|  | - | повышение уровня благоустройства общественных территорий города Аткарска |
|  | - | повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города Аткарска |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, 63 ед.; |
|  | - | увеличение количества благоустроенных общественных территорий, 15 ед.; увеличение количества благоустроенных тротуаров- 40 ед; выполнение мероприятий в рамках проектов: «КЛАССная улица», «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», «ЛИНИИ ЗАЛИНИИ» - Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды |
|  | - | увеличение доли заинтересованных лиц, граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории города Аткарска, 20 % |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - | I этап - 2018-2024 годы; II этап - 2025-2030 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы всего (прогноз) | - | I этап – 395445,669 т.руб II этап – 29700,0 т.руб. |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) Особые условия муниципальной программы | - | благоустройство 62 дворовых территорий 102 многоквартирных домов |
|  | - - | благоустройство 15 общественных территорий благоустройство территорий -40 ( ремонт тротуаров) |
|  | - - | Благоустройство ул.Советской в рамках проекта «КЛАССная улица» Благоустройство ул. Чапаева и Вокзальной площади в рамках проекта «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» Благоустройство улиц Локомотивной и Серова в рамках проекта «ЛИНИИ ЗАЛИНИИ» |
|  | - - | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Аткарска не менее, чем на 20%. установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. |

|  | Приложение № 1 муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы» |
| --- | --- |

# Показатели комплекса процессных мероприятий

# Показатели комплекса процессных мероприятий в 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2028 | 2029 | 2030 | по итогам реализации 2 этапа программы |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 11 |
| - Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий/ МКД | ед. | 5/6 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 8/9 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Количество отремонтированных пешеходных зон и тротуаров | ед | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Выполнение проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

|  | Приложение № 2 муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы» |
| --- | --- |

# Перечень структурных элементов комплекса процессных мероприятий

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы»

| Наименование структурных элементов комплекса процессных мероприятий программы | Участники муниципальной программы | Сроки реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации | Ожидаемый непосредственный результат реализации | Связь с целевыми индикаторами |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г.Аткарска |  |  |  |  |  |
| 1.1 Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2030 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Индекс качества городской среды |
| 1.2 Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, разработка проектно-сметной документации, | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2030 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Индекс качества городской среды |
| 1.3. Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2017 | 2017 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Индекс качества городской среды |
| 2 Благоустройство общественных территорий г.Аткарска |  |  |  |  |  |
| 2.1 Проведение работ по благоустройству общественных территорий | Отдел жилищно-коммунального хозяйства; управление культуры. | 2018 | 2030 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Индекс качества городской среды |
| 2.2. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, разработка проектно-сметной документации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства; управление культуры | 2018 | 2030 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Индекс качества городской среды |
| 2.3.Проведение инвентаризации общественных территорий | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел по вопросам земельных и имущественных отношений | 2017 | 2017 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Индекс качества городской среды |
| 2.4.Проведение работ по иженерно-геодезическим изысканиям | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2025 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Индекс качества городской среды |
| 2.5.Разработка дизайн проекта и сметной документации на общественную территорию «Сквер на улице 30 лет Победы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2024 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Индекс качества городской среды |
| 3.Проведение экспертизы сметной документации |  |  |  |  |  |
| 3.1 Проведение экспертизы сметной документации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2030 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Индекс качества городской среды |
| 4.Осуществление строительного контроля за выполнением работ |  |  |  |  |  |
| 4.1 Осуществление строительного контроля за выполнением работ | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2030 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Индекс качества городской среды |
| 5. Реализация мероприятий по благоустройству территорий за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 5.1 Реализация мероприятий по благоустройству территорий (дворовые территории МКД) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2024 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика тротуаров | Индекс качества городской среды |
| 5.2 Ремонт пешеходных зон и тротуаров | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2025 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика тротуаров | Индекс качества городской среды |
| 6.Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды |  |  |  |  |  |
| 6.1. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству улицы Советская в рамках проекта «КЛАССная улица»; | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2022 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Индекс качества городской среды |
| 6.2. Реализация проекта благоустройства «КЛАССная улица» | МУ «Централизованное административно-хозяйственное управление органов местного самоуправления Аткарского муниципального района | 2022 | 2023 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Индекс качества городской среды |
| 6.3 Разработка дизайн-проекта «Благоустройство ул. Чапаева и Вокзальной площади | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | 2023 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Индекс качества городской среды |
| 6.4 Выполнение инженерных изысканий для разработки проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство ул. Чапаева и Вокзального площади | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | 2023 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Индекс качества городской среды |
| 6.5 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство ул. Чапаева и Вокзальной площади | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | 2024 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Индекс качества городской среды |
| 6.6. Проверка сметной документации по объекту «Комплексное благоустройство ул.Чапаева и Вокзальной площади г.Аткарска Саратовской области «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | 2024 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Индекс качества городской среды |
| 6.7. Реализация проекта «Комплексное благоустройство ул.Чапаева и Вокзальной площади г.Аткарска Саратовской области «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» | МУ «Централизованное административно-хозяйственное управление органов местного самоуправления Аткарского муниципального района, отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2024 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Индекс качества городской среды |
| 6.8 Разработка дизайн-проекта территории между МОУ СОШ № 10 и д/садом | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2025 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Индекс качества городской среды |
| 6.9 Выполнение инженерных изысканий для разработки проектно-сметной документации по объекту «Комплексное благоустройство улиц Локомотивной и Серова г.Аткарска Саратовской области «ЛИНИИ ЗАЛИНИИ» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | 2025 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Индекс качества городской среды |
| 6.10 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Комплексное благоустройство улиц Локомотивной и Серова г.Аткарска Саратовской области «ЛИНИИ ЗАЛИНИИ» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | 2025 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Индекс качества городской среды |
| 6.11. Реализация проекта «Комплексное благоустройство улиц Локомотивной и Серова г.Аткарска Саратовской области «ЛИНИИ ЗАЛИНИИ» | МУ «Централизованное административно-хозяйственное управление органов местного самоуправления Аткарского муниципального района, отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2026 | 2026 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий | Индекс качества городской среды |

|  | Приложение № 3 муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы» |
| --- | --- |

# Финансовое обеспечение муниципальной  программы

- 2 этап

- Финансовое обеспечение государственной программы в 2025-2030 годах

| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2030 годы» (всего), в том числе: | 28700,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29700,0 |
| федеральный бюджет | 14700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14700,0 |
| областной бюджет | 5300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 |
| местные бюджеты | 8700,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9700,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Проведение экспертизы сметной документации» (всего), в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.Мероприятие (результат) «Проведение экспертизы сметной документации» (всего), в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Осуществление строительного контроля за выполнением работ» (всего), в том числе: | 350,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 350,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.Мероприятие (результат) «Осуществление строительного контроля за выполнением работ» (всего), в том числе: | 350,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 350,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий и иные мероприятия, предусмотренные программами формирования современной городской среды» | 39,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 39,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.Мероприятие (результат) «Благоустройство общественных территорий и иные мероприятия, предусмотренные программами формирования современной городской среды» (всего), в том числе: | 39,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 39,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды» | 7961,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7961,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 7961,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7961,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.Мероприятие (результат) «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды» | 5701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5701,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 5701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5701,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 Мероприятие (результат) «Проведение инженерных изысканий на общественной территории» | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. Мероприятие (результат) «Разработка конкурсной документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территорий» | 5000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по благоустройству территорий ( ремонт пешеходных зон и тротуаров) | 5000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды» | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
| федеральный бюджет | 14700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14700,0 |
| областной бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 Мероприятие (результат) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и иные мероприятия, предусмотренные программами формирования современной городской среды» (всего), в том числе: | 4000,015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,015 |
| федеральный бюджет | 3920,0147 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3920,0147 |
| областной бюджет | 80,0003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0003 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.Мероприятие (результат) «Благоустройство общественных территорий и иные мероприятия, предусмотренные программами формирования современной городской среды» (всего), в том числе: | 10999,985 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10999,985 |
| федеральный бюджет | 10779,9853 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10779,9853 |
| областной бюджет | 219,9997 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,9997 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и иные мероприятия, предусмотренные программами формирования современной городской среды» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1. Мероприятие (результат) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и иные мероприятия, предусмотренные программами формирования современной городской среды | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |